Fundur 2: Kvöldfundur

*25/11/19 kl. 20:26*

**Mættir**: Allir

**Fundaritari**: Eyþór

1. **Staða verkefna**
   1. Hver og einn segir frá því hvernig dagurinn gekk.
   2. Verkefni uppfærð á “Verkefnalista”.
2. **Helstu áskoranir skráðar og leystar**
3. **Markmið morgundags**
4. **Annað**

**Fundargerð:**

1. **Staða verkefna**
   1. Hver og einn segir frá því hvernig dagurinn gekk.
      1. Allir: Stóra myndin teiknuð upp.
      2. Arnar: Nokkur notkunartilvik, fór yfir notendahópa og lagaði þá til. Grafík og texta og upplýsingar. Yfirlestur.
      3. Ófeigur: Notkunartilvik, wireframe. Fór yfir skýrsluna og passaði upp á að hún væri samhæfð
      4. Sigurgeir: Hannaði menu tré og setti upp í tölvunni. Las yfir notkunartilvik og lagaði.
      5. Heiðar: Notkunartilvik, menu tré, yfirlestur. Setti inn á github.
      6. Eyþór: Setti upp kröfulistana í skýrsluna, stóra myndin teiknuð upp, las yfir og gerði notkunartilvik.
   2. Verkefni uppfærð á “Verkefnalista”.
2. **Helstu áskoranir skráðar og leystar**
3. **Markmið morgundags**
   1. Búa til wireframes upp á vegg með gulum miðum og plakötum.
   2. Velja wireframes og setja “hönnunarfreeze” fyrir föstudag.
   3. Gera happypaths.
   4. Undirbúa notendaprófanir
4. **Annað**
   1. Arnar reddar gulum miðum og plakötum.